## Slide 1
API Gateway
프로젝트 구현 현황 및 로드맵
Spring Cloud Gateway · JWT · Redis · PostgreSQL · Prometheus
2026. 06

## Slide 2
왜 API Gateway인가?
Before (Gateway 없음)
클라이언트가 8081, 8082 직접 호출
인증 로직을 서버마다 각각 구현
서버 추가 시 클라이언트 코드 수정
장애 감지를 클라이언트가 직접 처리
공통 로깅/모니터링 불가
After (Gateway 도입)
클라이언트는 8080 하나만 알면 됨
인증/로깅/제한 게이트웨이에서 통합
백엔드 추가 시 코드 변경 없음
헬스체크로 장애 자동 감지·복구
Prometheus로 통합 모니터링
▶

## Slide 3
현재 구현 완료된 기능
🔐 JWT 인증/인가
Bearer 토큰 검증
USER / ADMIN 권한 분리
🗝️ API Key 관리
키 발급·삭제·조회
DB(PostgreSQL) 영속 저장
🚦 Rate Limiting
API Key별 분당 제한
Redis 기반 분산 처리
⚖️ 로드밸런싱
backend-01, 02 분산
Spring LoadBalancer
🏥 헬스체크
5초 주기 자동 감지
장애 서버 자동 제외·복구
📊 로깅 & 모니터링
Trace ID 전파
Prometheus + Grafana

## Slide 4
요청 처리 파이프라인 (필터 실행 순서)
Client
▶
Logging
(-100)
▶
Admin Filter
(-10)
▶
API Key
(-3)
▶
Rate Limit
(-2)
▶
JWT Auth
(-1)
▶
Backend
01/02
Admin 경로
/gateway/admin/**
→ X-ADMIN-KEY 헤더 검증
→ 통과 시 JWT·API Key 검사 생략
일반 API 경로
/api/**
→ API Key 검증 후 Redis Rate Limit
→ JWT 검증 후 백엔드 라우팅
인증 제외 경로
/auth/**
→ JWT·API Key 검사 없이 통과
→ 토큰 발급 전용 엔드포인트

## Slide 5
다음 단계: Eureka Service Discovery 도입
현재 구조
• 백엔드 주소 코드에 하드코딩
(localhost:8081, localhost:8082)
• 헬스체크 직접 구현
(BackendHealthChecker.java)
• 서버 추가 시 코드 수정 필요
• 확장성 낮음
⟹
Eureka 도입 후
• Eureka Server 중앙 등록소 운영
• 백엔드가 시작 시 자동 등록
• Gateway가 목록 자동 조회
• 서버 추가 = 설정 한 줄만 추가
• 헬스체크 Eureka가 담당
• 기존 코드 대폭 제거 가능
제거 예정: ServerRegistry.java · BackendHealthChecker.java · HealthCheckScheduler.java · LoadBalancerConfig.java

## Slide 6
전체 로드맵
Phase 1 완료
Spring Cloud Gateway 기반 구성
JWT 인증 / ADMIN 권한 분리
API Key 발급·관리 (PostgreSQL)
Redis Rate Limiting
헬스체크 + 로드밸런싱
Prometheus / Grafana 연동
Phase 2 진행 예정
Eureka Server 모듈 추가
Gateway → Eureka Client 전환
backend-01/02 → Eureka 자동 등록
기존 수동 헬스체크 코드 제거
전체 Docker 컨테이너화
Phase 3 향후 검토
Circuit Breaker (연속 장애 즉시 차단)
Refresh Token 도입
응답 캐싱 (Redis)
IP 차단 / 화이트리스트
환경별 설정 분리 (dev / prod)

## Slide 7
감사합니다
API Gateway 프로젝트
Spring Cloud Gateway · Eureka · Redis · PostgreSQL